

**合同编号：** 20210105001

**建设工程设计合同(二)**

(市政专业建设工程设计合同)

工 程 名 称 ：江津区智慧市政设施管理信息系统设计

工 程 地 点 ：重 庆 市 江 津 区

合 同 编 号 ： 20210105001

(由承包人编填)

设计证书等级： 市政行业(燃气、轨道交通除外)设计乙级；

工程咨询市政公用工程(市政交通)专业甲级

发 包 人： 重庆市江津区城市管理局

设 计 人： 招商局重庆交通科研设计院有限公司

签 订 日 期 ： 2021年

**中华人民共和国建设部** **国家工商行政管理局**

**监制**



发包人： 重庆市江津区城市管理局 (以下简称甲方)

承包人： 招商局重庆交通科研设计院有限公司 (以下简称乙方)

发包人委托承包人承担 江津区智慧市政设施管理信息系统设计工作，工

程地点为. 重庆市江津区,经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

**第一条** **本合同签订依据**

1.1《中华人民共和国民法典》。

1.2国家及重庆市有关信息化项目建设设计管理法规、规章和相关要求。

**第二条** **工作依据**

**2.1设计依据**

2.1.1发包人提交的设计资料及相关基础资料。

2.1.2承包人采用的主要技术标准是：国家颁布的现行规范及规程。

**第三条** **合同的文件优先次序**

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不

一致，则根据如下优先次序来判断：

3. 1合同书

3.2发包人要求及委托书

**第四条** **本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业**

**特点填写)**

4.1 项目名称： 江津区智慧市政设施管理信息系统设计

4.2设计内容： 按照智慧城市管理建设发展规划要求，智慧市政设施管 理信息系统项目分市区(县)两级自主建设；本次设计内容为江津区智慧市

政管理信息系统项目可行性研究及概算方案(代初步设计)。

**第五条** **发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| 1 | 项目技术资料 | 1 | 签约之日 |  |
| 2 | 标准规范 | 1 | 签约之日 |  |

**第六条承包人应向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| 1 | 可行性研究及概算方案(代初  步设计)纸质文件和电子文件 | 6/1 | 合同签订后60个日  历天内 |

若甲方初审后提出修改意见的，乙方应当在5个工作日内修改完善，

并及时申请提交甲方组织专家评审。

**第七条** **费用**

7.1 本合同金额为49000元(大写：肆万玖仟元整),包干使用。

**第八条** **支付方式**

8.1 设计费

8.1.1 本合同服务费在承包人提交的设计成果通过甲方组织的专家评审 并交付成果后，发包人一次性支付全部设计费用(即¥49000.00元，大写：

肆万玖仟元整)。

**第九条** 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提

交基础资料及文件，并对真实性负责。

9.1.2按照合同约定支付设计服务报酬。

9.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或 所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订 补充协议(或另定合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作


量向设计人支付返工费。

9.1.4在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设 计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设 计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过

一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾 期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计

文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，



并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合

同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.2承包人责任

9.2.1承包人应根据项目建设需求，充分调研、深入勘察，按国家规定和 合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及

份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包 人设计错误等承包人的原因造成质量事故损失，承包人除免收设计费用外(已

收取的应当退还),还应赔偿由于设计错误给承包人造成的直接损失。

9.2.3 由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，承包

人应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.4合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应支付发包人

按暂估设计费50%计算的违约金，并全额返还发包人已支付的各项费用。

9.2.5 承包人根据发包人建设需求，编制《 江津区智慧市政设施管理信

息系统可行性研究及概算方案(代初步设计)》,并通过甲方组织的专家评审。

**第十条** 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方 的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。

如发生以下情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

(1)乙方应遵守甲方保密管理规定，除相关业务人员外，不得将甲方提供 的任何形式的信息以任何形式提供给第三方或无关人员，不得转让他人或利

用甲方信息获取利益。

(2)乙方需保证保密信息仅可在从事该项目的负责人和项目相关人员范 围内知悉。在上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和 应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束，确

保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

(3)严禁无关人员有意无意获取甲方敏感信息，相关业务人员不得随意打 听与合作内容无关的信息，不得在任何公共场所透露因工作需要知晓的甲方

各类敏感信息。

(4)乙方不得索取与项目工程无关的文件信息，甲方只提供与合作项目相

关的文件资料。确因工作需要，必须向乙方提供涉及国家秘密的信息或敏感 信息的，必须经甲方确认，涉密信息业务主管领导批准，保密办作技术处理 后方可向乙方提供。在项目竣工或无使用保存必要的情况下，乙方持有的所 有资料应如数归还甲方，电子信息应以不可恢复的方式删除(技术上可由甲

方提供支持)。

(5)乙方应根据项目咨询服务工作需要，建立健全相适应的管理机构，配 置相关业务技术力量。在施工过程中，必须严格按照国家保密法律法规和甲 方相关保密制度要求，作好相关文件资料的保密管理。甲方向乙方提供的所 有图纸、技术要求等书面或电子信息，乙方应指定专人妥善管理，不用时应

放入具有防护措施的文件柜，不得遗失或被无关人员知悉。

(6)乙方在设计过程中形成的与该项目有关的所有文件、资料均归甲方所 有，在项目设计工作全部完成时应一并向甲方移交，移交前乙方负有相应的

保密和管理责任。

本条特别约定：发包人对承包人提交的设计成果享有除署名权以外的所

有知识产权。

第十一条 争议管辖

本建设工程设计合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。也可 由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向项目所在地人民法院提起

诉讼。

**第十二条** 合同生效及其他

12.1承包人为本合同项目的服务至乙方提交通过专家评审的成果文件为

止。

12.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.3与履行本合同有关的下列文件，经双方以纸质文档并签字方式确认

后，为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力：


(1)招标文件、投标文件和招标过程中的澄清文件。

(2)双方认可的来往传真、电报、会议纪要等。

(3)双方签订的补充协议。

12.4本合同经双方法定代表人或法定代表人授权人签字并加盖单位公章

后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。



12.5任何未经双方协商一致并经双方法定代表人或法定代表人的授权人

签字并加盖单位公章的对本合同的修改无效。

12.6本合同一式陆份，发包人、承包人各持叁份。

12.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具

有同等效力。

以下无正文。

发包人名称：(盖章)

重庆市江津区城市管理局

签约代表：

住 所：几江街道大同路278号

邮政编码：402260

电 话：023—47532741

传 真：023—47521571

开户银行：

银行帐号：

日 期：2021年8月5日

承包人名称：(盖章)

招商局重庆交通科研设计院有限公司

法定代表人

(或)

委托代理人：

住 所：重庆市南岸区学府大道33号

邮政编码：400067

电 话：023-62653173

传 真：023-62653088

开户银行：工行重庆南岸学府支行

银行帐号：3100027609008901786

日 期：2021年 