**万州区城乡建委和市政园林局办公大楼** **绿化提升项目**

甲方：万州区城乡建委、万州区市政园林管理局(以下简称甲方)

乙方：重庆市万州区万木园林绿化有限公司 (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《城市园林工程施工及验收规 程》要求，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就“万州区城

乡建委和市政园林局办公大楼绿化提升项目”订立本合同。

一、工程内容

以“万州区城乡建委和市政园林局办公大楼绿化提升项目”的施工

图和工程预算书为准。

二、 工程质量

所有树木均保活一年。

三、 工期

工期为30天。从2016年12月16日至2017年 1月15日，如遇

下雨工期顺延。

四、 工程造价

工程实行总承包，造价为197,889.78元，人民币大写壹拾玖万柒仟

捌佰捌拾玖元柒角捌分。



五、 付款方式

合同签订后甲方付乙方工程款的50%,工程完成后甲方工程款的40%

给乙方， 一年后经验收合格后付余下的10%给乙方。

六、 甲方责任

甲方负责工程用地用水的协调。



七、本合同一式四份，甲乙双方各存两份。

八、 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

九、 如违反本合同按合同法的相应条款由违约方承担各自法律责

任。

乙方签字：

甲方签字

(盖章)

(盖章)

收款单位名称：重庆市万州区万木园林 绿化有限公司

开户银行名称：建行万州天城支行

银行账号:50001300200050002260

二〇 一六年十二月十五日