**重庆市政府采购合同**

(项目编号：

甲方(需方): 重庆市铜梁区建筑工程质量安全管理事务中心 计价单位： 元

乙方(供方): 中 科 三 正 建 设 集 团 有 限 公 司 计量单位： 个

经双方协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| 市郊铁路璧山至铜梁线  工程(全线)质量安全监  督咨询服务 | 1 |  | 786000 | 1年，从合同签  订之日起开始  计算 | 市郊铁路璧 山至铜梁线  工程(全线) |
| 合计人民币(小写):786000元 | | | | | |
| **合计人民币(大写):柒拾捌万陆仟元正** | | | | | |
| 一 、服务要求：  1、服务内容包括：参与或审核项目图纸绘审、风险识别，参与重要技术问题和方案审查，根据需 要参与方案论证：参与安全质量管理巡检、参与关键节点管理、参与首件验收；参与复杂技术问题、质 量问题、地质问题施工技术研究；参与质量问题、质量事故处理和应急处置；参与重大安全隐患、安全 事故处理和应急处置；参与应急处理(应急救援);形成安全、质量服务记录与总结，提出管理优化建  议意见 。  2、服务方式：根据工作内容和工作计划，乙方主要采取派遣专家(含社会专家)到现场服务的方 式。设一名专职联络人员、 一名专业监理工程师，协调工作安排和专家调配，并为其配备一辆性能良好 的越野车(油费、过路费、维修费等一切费用由乙方承担),并配备专职司机一人。联络员提前通知专  家，专家一般自行到现场，进行咨询服务。  3、安全质量管理工作小组工作开展内容(包括但不限于):巡检、分部分项关键节点检查、首件 (分部分项)验收、临时增加的重要节点检查。应根据项目的质量、安全受控情况增加检查次数，每检  查一次应对整改情况进行跟踪复查。每个工作面每月应全覆盖检查、复查完一次。  4、乙方项目负责人全面负责工作开展，联络员负责工地施工情况资料收集和检查工作联系安排，  检查后收集专家意见，按要求汇总整理后及时发出检查报告。  5、联络员、专业监理工程师、驾驶员须常驻甲方单位办公，且不能兼任，甲方为其提供办公场地，  并无条件服从甲方的工作安排。 | | | | | |

|  |
| --- |
| 6、乙方应接受甲方对本项目实施的全程质量、安全检查与监督，必须与甲方紧密配合，准确把握 需求并快速响应用户需求，并以用户最终确认的内容和要求为准。乙方所提交的成果必须经过严格的论 证、通过甲方确认。如与需求不符、违背，乙方必须无条件的整改。乙方必须按照行业专家及甲方提出  的意见在合同约定的时间内，并在充分调研的基础上继续进行深化，保障项目通过项目评审和验收。  7、乙方项目配备的工作人员应配备专业技术工具，应有从事类似服务项目经验，服装统一整齐、 洁净，文明工作，不违反甲方单位安全、卫生等管理制度。作息时间符合甲方制度规定，不得随意加班， 滞留，确保符合服务承诺。乙方应加强相关人员的安全教育，工作期间相关人员(包括专家)人身安全  事故责任均由乙方承担。经征得甲方同意，乙方可根据实际情况调整更换项目配备的工作人员。  8、乙方应作好项目实施资料的整理、编制工作。在项目实施时，必须根据项目实施进度提交相应 的阶段性文档。项目完工时将系统的全部有关技术文件、资料等文档汇集成册交付甲方，并对准确性负  责。甲方认为需要相应专家到现场指导，乙方应无条件配合。  9、甲方有权要求乙方更换不符合条件或者履职不到位的质量、安全专家。 |
| 二、考核方式：  项目施工过程中，乙方出现对项目(含项目重大复杂技术问题和方案等)安全质量风险识别、安全  质量管理巡查以及应急处置等工作不到位，发生事故的，惩罚如下：  1、每发生一起一般质量安全事故的，在本季度或者下一季度支付款中扣除2万元人民币；  2、每发生一起较大及以上质量安全事故的，在本季度或者下一季度支付款中扣除5万元人民币。 |
| 三、付款方式：  本项目无预付款，签订合同后每3个月凭乙方出具的正规发票支付一次，由甲方在30个工作日内  支 付 。  付款金额=签约合同价/4-应扣金额 |
| 四、违约责任：  按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行。 |
| 五、其他约定事项：  1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。  2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在人民法院提请诉讼。  3.本合同一式六份，甲方三 份，乙方三 份，具同等法律效力。  4.其他：无 |

2



|  |
| --- |
| 需方：重庆市铜梁区建筑工程质量安全管理  事务中心 |
| 地 址 ：  联系电话：  授权代表： |

|  |
| --- |
| 供方：中科三正建设集团有限公司  地址：成都金牛高新技术产园区  电话：023-45660289  传 真 ：  开户银行：中国建设银行股份有限公司成都蜀西支行  账号：51050110198200000656  授权代表：  (本栏请用计算机打印以便于准确付款) |

|  |
| --- |
| 备注：无 |

签约时间：2021年12 月 9 日

签约地点：重庆市铜梁区

